Engenharia de Software Aplicada 2025/2026 Licenciatura em Engª. Informática

Análise e Especificação de Requisitos

Turma: ESA PL1

Grupo nº: OP

nº202200037 Alexandre Miguel

SETÚBAL

08/07/2026

Versões do Trabalho

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11/05/2026 | Alexandre Miguel | Primeira análise enviada para validação docente |
| 2.0 | 30/06/2026 | Alexandre Miguel | Consolidação funcional do produto |
| 3.0 | 08/07/2026 | Alexandre Miguel | Documento oficial completo sobre o template |
| 3.1 | 08/07/2026 | Alexandre Miguel | Correções de rastreabilidade, módulos, Gantt e use cases |

Indice

1.Introdução	5

1.1 Missão	5

1.2 Ponto de situação	5

2. Documentação do projeto	5

2.1 Histórico e Motivação	6

2.1.1 Origem histórica do projeto:	6

2.1.2 Qual o problema a ser resolvido?	6

2.1.3 Quais as abordagens para a resolução do problema?	6

3. Plano de Projeto	6

3.1 Sumário da metodologia	6

3.2 Equipa de desenvolvimento	6

3.3 Ferramentas	7

3.4 Controlo de versões	7

3.5 Estrutura do projeto – Planeamento de Alto Nível	7

4. Especificação dos requisitos do software	8

4.1 Módulos	8

4.2 Requisitos	8

4.2.1 Requisitos – (por módulo)	8

4.3 Atores	9

4.3.1 Descrição dos Atores	9

4.4 Use Cases	10

4.5 Matrizes por módulo e perfil	10

4.5.1 Matriz de acessos por perfil	10

4.5.2 Use cases por módulo	10

4.5.3 Descrição geral dos use cases por módulo	11

4.6 Matriz de rastreabilidade	11

5. Requisitos de Qualidade	11

5.1 Listagem	11

5.1.1 Descrição de Requisitos de Qualidade	12

6. Requisitos Ambientais	13

6.1 Requisitos	13

7. Glossário	13

# 1.Introdução

## 1.1 Missão

O OptiDrive tem como missão apoiar condutores no planeamento de viagens, integrando garagem, autonomia, custos, postos de combustível, carregadores elétricos e colaboração social numa única aplicação web.

## 1.2 Ponto de situação

O sistema encontra-se implementado em ASP.NET Core MVC/.NET 8, com SQLite/EF Core, Docker, autenticação local, MFA, rotas, garagem, Smart Save, social, administração e integrações configuráveis.

# 2. Documentação do projeto

| Fase | Documento |
| --- | --- |
| Requisitos | Análise e Especificação de Requisitos |
| Desenho | Desenho de Alto Nível |
| Implementação incremental | Desenho Detalhado Sprint 1 a 5 |
| Gestão | Atas Sprint 1 a 5, Project Manager e métricas |
| Qualidade | Plano de Testes e Gestão de Erros |
| Encerramento | Documento de Encerramento do Projeto |

## 2.1 Histórico e Motivação

### 2.1.1 Origem histórica do projeto:

A ideia surge da necessidade de planear deslocações com maior controlo sobre custos, autonomia e disponibilidade de postos ou carregadores.

### 2.1.2 Qual o problema a ser resolvido?

O problema principal é a falta de ligação entre dados reais do veículo, rota, autonomia, custo e rede de abastecimento/carregamento.

### 2.1.3 Quais as abordagens para a resolução do problema?

Foram consideradas soluções isoladas de rotas, garagem ou social. A abordagem escolhida foi integrada, porque permite que o planeamento use dados reais do veículo e atualize o histórico após a viagem.

# 3. Plano de Projeto

## 3.1 Sumário da metodologia

Foi usada uma abordagem incremental inspirada em Scrum, dividida em cinco sprints, mantendo backlog, prioridades MoSCoW, atas, retrospetivas e validação por incremento.

## 3.2 Equipa de desenvolvimento

O projeto foi desenvolvido individualmente por Alexandre Miguel, acumulando funções de Product Owner académico, Scrum Master, desenvolvimento full-stack, qualidade e documentação.

Responsável por cada fase do projeto (Sprint Master):

|  | Sprint #1 | Sprint #2 | Sprint #3 | Sprint #4 | Sprint #5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análise Requisitos | AER inicial | Revisão módulos/UC | Rastreabilidade | Validação | Fecho |
| Desenho | Arquitetura alto nível | BPD rotas | BPD garagem | BPD social | Deployment |
| Desenvolvimento | Login/Garagem | Mapas/Postos | Smart Save | Social/OAuth | Admin/DevOps |
| Testes | Unitários base | Integração APIs | Autonomia/consumo | Social/OAuth | Sistema e usabilidade |
| Deployment | Local | Docker | Configuração APIs | Azure | Entrega final |

| Analistas/Programadores |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analistas/Programadores | Alexandre Miguel |  |  |  |  |

| Cliente -Instrutor | Docente e/ou cliente |
| --- | --- |
| Cliente/Instrutor | Docente da unidade curricular Engenharia de Software Aplicada |

## 3.3 Ferramentas

Foram utilizadas as seguintes ferramentas: ASP.NET Core MVC/.NET 8, Razor, JavaScript, CSS, EF Core, SQLite, Docker, Google Maps APIs, OpenChargeMap, Jira, Confluence e GitHub.

Desenvolvimento aplicacional: .NET 8, ASP.NET Core MVC, Razor, JavaScript, CSS, EF Core e SQLite.

Gestão e documentação: Jira para backlog/sprints e Confluence para documentação oficial.

## 3.4 Controlo de versões

O código é mantido em Git/GitHub, com solução .NET separada em projeto web e projeto de testes. A documentação é publicada no Confluence e os artefactos são organizados por sprint.

Controlo de versões: Git/GitHub com solução OptiDrive.sln, projeto web e projeto de testes.

## 3.5 Estrutura do projeto – Planeamento de Alto Nível

Figura 1 - Gantt oficial do projeto.

| Tarefa | Descrição | Duração (Horas) | Início | Fim | Responsável | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Levantamento e correção de requisitos | 8 | 11/05 | 13/05 | Alexandre Miguel | Must |
| T02 | Modelação de módulos, atores e use cases | 10 | 14/05 | 18/05 | Alexandre Miguel | Must |
| T03 | Implementação de autenticação, MFA e garagem | 16 | 18/05 | 24/05 | Alexandre Miguel | Must |
| T04 | Integração de mapas, postos e carregadores | 18 | 21/05 | 30/05 | Alexandre Miguel | Must |
| T05 | Smart Save, autonomia e histórico operacional | 14 | 01/06 | 08/06 | Alexandre Miguel | Must |
| T06 | Perfis sociais, mensagens e viagens colaborativas | 16 | 09/06 | 16/06 | Alexandre Miguel | Must |
| T07 | Docker, Azure, i18n, tema, admin e documentação | 22 | 17/06 | 30/06 | Alexandre Miguel | Must |

# 4. Especificação dos requisitos do software

## 4.1 Módulos

| Módulo | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| M01 | Identidade e Segurança: Login local, OAuth, sessão, MFA TOTP, códigos de recuperação e perfis de acesso | Must |
| M02 | Garagem e Veículos: Gestão de veículos, autonomia, combustível/carga, manutenção e histórico | Must |
| M03 | Planeamento Inteligente: Rotas, origem/destino, pontos intermédios opcionais, itinerário e portagens | Must |
| M04 | Postos e Energia: Postos de combustível, carregadores EV, filtros por marca, energia e proximidade | Must |
| M05 | Smart Save e Autonomia: Consumo por velocidade, custo estimado, reforços e reserva de chegada | Must |
| M06 | Social e Viagens Colaborativas: Perfis, contactos, mensagens, grupos, viagens partilhadas e split de custos | Must |
| M07 | Administração e Observabilidade: Backoffice, sincronizações, healthcheck, Docker, i18n e tema | Should |

## 4.2 Requisitos

## 4.2.1 Requisitos – (por módulo)

Todos os requisitos funcionais usam ID único e começam por “O sistema deverá…”, conforme feedback recebido.

| ID | Módulo | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-M01 a RF-M07 | Os requisitos funcionais completos são apresentados no Anexo A, agrupados por módulo e com prioridade MoSCoW. | Must/Should/Could | MoSCoW |

## 4.3 Atores

Os atores foram designados por papéis próprios do domínio e não por nomes genéricos.

| Nome | Descrição | Validação do acesso | Caso de utilização |
| --- | --- | --- | --- |
| Visitante | Pessoa que ainda não iniciou sessão. | Humano | UC relacionados |
| Condutor autenticado | Utilizador principal que gere veículos e rotas. | Humano | UC relacionados |
| Participante social | Utilizador que participa em mensagens ou viagens colaborativas. | Humano | UC relacionados |
| Administrador | Utilizador com acesso ao backoffice e monitorização. | Humano | UC relacionados |

### 4.3.1 Descrição dos Atores

## 4.4 Use Cases

Figura 2 - Diagrama geral de use cases.

Os use cases têm IDs únicos e estão ligados aos requisitos através da matriz de rastreabilidade.

| ID | Ator | Caso de Uso | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | Visitante | Criar conta local | RF-M01-01, RF-M01-02 |
| UC-02 | Visitante; Condutor autenticado | Iniciar sessão/MFA | RF-M01-03, RF-M01-04, RF-M01-05, RF-M01-06 |
| UC-03 | Condutor autenticado | Gerir garagem | RF-M02-01, RF-M02-02, RF-M02-03 |
| UC-04 | Condutor autenticado | Registar abastecimento/carga | RF-M02-04 |
| UC-05 | Condutor autenticado; Google Maps | Planear rota | RF-M03-01, RF-M03-02, RF-M03-03, RF-M03-04, RF-M03-05 |
| UC-06 | Condutor autenticado; OpenChargeMap/Postos | Consultar postos/carregadores | RF-M04-01, RF-M04-02, RF-M04-03, RF-M04-04, RF-M04-05 |
| UC-07 | Condutor autenticado | Calcular Smart Save | RF-M05-01, RF-M05-02, RF-M05-03, RF-M05-04, RF-M05-05 |
| UC-08 | Condutor autenticado | Aplicar viagem ao veículo | RF-M02-05, RF-M05-01 |
| UC-09 | Condutor autenticado | Gerir perfil social | RF-M06-01 |
| UC-10 | Condutor autenticado; Participante social | Solicitar ligação social | RF-M06-02 |
| UC-11 | Condutor autenticado; Participante social | Enviar mensagem | RF-M06-03 |
| UC-12 | Condutor autenticado; Participante social | Criar viagem colaborativa | RF-M06-04, RF-M06-05 |
| UC-13 | Administrador | Consultar backoffice | RF-M07-01 |
| UC-14 | Administrador | Consultar healthcheck | RF-M07-02 |
| UC-15 | Condutor autenticado | Alterar tema/idioma | RF-M07-03 |

## 4.5 Matrizes por módulo e perfil

### 4.5.1 Matriz de acessos por perfil

|  | Visitante | Condutor | Participante | Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identidade | R | CRUD | R | CRUD |
| Garagem | - | CRUD | R | CRUD |
| Planeamento | - | CRUD | R | R |
| Social | - | CRUD | CRUD | R |
| Administração | - | R | R | CRUD |

### 4.5.2 Use cases por módulo

### 4.5.3 Descrição geral dos use cases por módulo

## 4.6 Matriz de rastreabilidade

A matriz geral relaciona requisitos e use cases por ID, com legenda MoSCoW para prioridade.

| UC/RF | Requisitos associados |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | RF-M01-01, RF-M01-02 |  |  |  |  |
| UC-02 | RF-M01-03, RF-M01-04, RF-M01-05, RF-M01-06 |  |  |  |  |
| UC-03 | RF-M02-01, RF-M02-02, RF-M02-03 |  |  |  |  |
| UC-04 | RF-M02-04 |  |  |  |  |
| UC-05 | RF-M03-01, RF-M03-02, RF-M03-03, RF-M03-04, RF-M03-05 |  |  |  |  |

# 5. Requisitos de Qualidade

## 5.1 Listagem

| Requisitos de Qualidade | Característica | Sub-característica | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ1 | Usabilidade | Capacidade de interação | A interface deverá ser compreensível em desktop e mobile, suportando PT/EN e modo claro/escuro. | Must |
| RQ2 | Segurança | Autenticidade | A autenticação deverá usar hash seguro, cookies HttpOnly, MFA e proteção antiforgery. | Must |
| RQ3 | Eficiência | Tempo de resposta | As páginas principais deverão responder localmente de forma fluida, com APIs externas assíncronas. | Should |
| RQ4 | Manutenibilidade | Modularidade | Controllers, serviços, ViewModels e acesso a dados deverão estar separados. | Should |
| RQ5 | Compatibilidade | Portabilidade | A aplicação deverá executar em macOS via Docker e em Azure App Service Linux. | Must |
| RQ6 | Fiabilidade | Tolerância a falhas | A indisponibilidade de APIs externas deverá ter fallback ou mensagem clara. | Should |

### 5.1.1 Descrição de Requisitos de Qualidade

| RQ1 | Descrição |
| --- | --- |
| Pior caso: | Indisponibilidade temporária de APIs externas sem perda de dados locais. |
| Planeado: | Fallback com mensagem clara, cache/local data e continuação do fluxo principal. |
| Teste: | Simular ausência de chaves/API e validar resposta do sistema. |
| Unidades: | Tempo de resposta, sucesso/erro controlado e ausência de exceção visível. |

# 6. Requisitos Ambientais

## 6.1 Requisitos

| Requisitos Ambientais | Categoria | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RA1 | Hardware | MacBook ou computador equivalente com Docker para execução local. |
| RA2 | Software | .NET 8 SDK, Docker Desktop e browser moderno. |
| RA3 | Linguagem | ASP.NET Core MVC, C#, Razor, JavaScript e CSS. |
| RA4 | Browser | Safari, Chrome, Edge ou Firefox atualizados. |

# 7. Glossário

BackOffice – parte do sistema, acessível por login, que possibilita o acesso a funcionalidades de

manutenção (ex. inserir, apagar e alterar).

# Anexo A - Requisitos funcionais por módulo

Este anexo completa a tabela de requisitos do template, mantendo IDs únicos, prioridade MoSCoW e redação iniciada por “O sistema deverá…”.

## M01 - Identidade e Segurança

| ID | Módulo | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-M01-01 | M01 | O sistema deverá permitir criar conta local com nome, email e palavra-passe. | Must |
| RF-M01-02 | M01 | O sistema deverá autenticar utilizadores locais com hash seguro de palavra-passe. | Must |
| RF-M01-03 | M01 | O sistema deverá permitir iniciar sessão e terminar sessão de forma segura. | Must |
| RF-M01-04 | M01 | O sistema deverá permitir autenticação externa por Google e Microsoft quando configurada. | Should |
| RF-M01-05 | M01 | O sistema deverá permitir ativar MFA TOTP por aplicação Authenticator compatível. | Should |
| RF-M01-06 | M01 | O sistema deverá disponibilizar códigos de recuperação para MFA. | Should |

## M02 - Garagem e Veículos

| ID | Módulo | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-M02-01 | M02 | O sistema deverá permitir criar, editar, consultar e remover veículos da garagem. | Must |
| RF-M02-02 | M02 | O sistema deverá associar marca, modelo, ano, combustível, consumo e matrícula a cada veículo. | Must |
| RF-M02-03 | M02 | O sistema deverá registar o nível atual de combustível ou carga de cada veículo. | Must |
| RF-M02-04 | M02 | O sistema deverá permitir registar abastecimentos ou carregamentos e atualizar o histórico. | Should |
| RF-M02-05 | M02 | O sistema deverá refletir viagens aplicadas no nível e histórico do veículo. | Should |

## M03 - Planeamento Inteligente

| ID | Módulo | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-M03-01 | M03 | O sistema deverá permitir planear rota com origem e destino escritos pelo utilizador. | Must |
| RF-M03-02 | M03 | O sistema deverá permitir pontos intermédios opcionais, sem os tornar obrigatórios. | Should |
| RF-M03-03 | M03 | O sistema deverá apresentar mapa, rota visual, distância, duração e instruções. | Must |
| RF-M03-04 | M03 | O sistema deverá recalcular rota quando o utilizador seleciona evitar portagens. | Should |
| RF-M03-05 | M03 | O sistema deverá apresentar custo estimado total da viagem. | Must |

## M04 - Postos e Energia

| ID | Módulo | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-M04-01 | M04 | O sistema deverá consultar e apresentar postos de combustível disponíveis. | Must |
| RF-M04-02 | M04 | O sistema deverá agregar combustíveis e preços por posto quando existirem dados disponíveis. | Should |
| RF-M04-03 | M04 | O sistema deverá consultar e apresentar carregadores elétricos via OpenChargeMap. | Must |
| RF-M04-04 | M04 | O sistema deverá filtrar postos por marca e por combustível/energia compatível com o veículo. | Should |
| RF-M04-05 | M04 | O sistema deverá privilegiar postos próximos da rota calculada. | Should |

## M05 - Smart Save e Autonomia

| ID | Módulo | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-M05-01 | M05 | O sistema deverá estimar consumo com base no veículo, distância e energia utilizada. | Must |
| RF-M05-02 | M05 | O sistema deverá ajustar consumo previsto de acordo com velocidade média. | Should |
| RF-M05-03 | M05 | O sistema deverá verificar se a autonomia disponível chega ao destino. | Must |
| RF-M05-04 | M05 | O sistema deverá sugerir reforços de combustível ou carga quando a autonomia for insuficiente. | Must |
| RF-M05-05 | M05 | O sistema deverá garantir margem mínima de chegada, evitando estimativas de chegada a zero. | Should |

## M06 - Social e Viagens Colaborativas

| ID | Módulo | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-M06-01 | M06 | O sistema deverá permitir manter perfil social com nome, fotografia, cidade e preferências. | Must |
| RF-M06-02 | M06 | O sistema deverá permitir pesquisar utilizadores e solicitar ligação social. | Must |
| RF-M06-03 | M06 | O sistema deverá permitir trocar mensagens entre utilizadores ligados. | Must |
| RF-M06-04 | M06 | O sistema deverá permitir criar viagens colaborativas com participantes. | Should |
| RF-M06-05 | M06 | O sistema deverá permitir dividir custos estimados entre participantes. | Could |

## M07 - Administração e Observabilidade

| ID | Módulo | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-M07-01 | M07 | O sistema deverá disponibilizar backoffice para estado de integrações e utilizadores. | Must |
| RF-M07-02 | M07 | O sistema deverá disponibilizar endpoint de saúde operacional. | Must |
| RF-M07-03 | M07 | O sistema deverá disponibilizar modo claro/escuro e português/inglês. | Should |
| RF-M07-04 | M07 | O sistema deverá executar em Docker com base de dados persistente. | Must |